GIAYTO — Ghi Nhanh

Danh sách việc cần BẠN thực hiện để đóng đề án

Phiên P19 · 13/10/2026 · Đề án nâng cấp v1.2 (kèm HM-19…HM-23) · PR #1 nhánh ccr-76ce5c62-g29arh

# 1. Tóm tắt

Mọi việc trợ lý làm được một mình đã xong và có kiểm chứng (22 hạng mục đạt/hủy, bộ kiểm thử 192 tệp / 881 đạt). Hồ sơ đã được đồng bộ lại ở P19: R6.2 xong, TD-11 và TD-12 đóng (đã xác minh trong mã), S11f/l/n/q ghi là đã chấp nhận (Q5=a).

Còn lại 15 việc, đều cần bạn: 4 việc trên máy/ảnh/AI thật, 6 quyết định, 3 tài liệu cần gửi, 2 việc xác nhận. Làm xong nhóm A và B thì trợ lý có thể đóng đề án (R6.5).

| Nhóm | Số việc | Mở khóa được gì |
| --- | --- | --- |
| A. Thử máy thật / ảnh thật / AI thật | 4 | HM-14 (UAT), V0, S12c, TD-01, TD-16, TD-18, TD-26 |
| B. Quyết định của chủ dự án | 6 | TD-15, TD-31, TD-05/06/07, TD-28, icon PWA, TD-35 |
| C. Gửi tài liệu cho trợ lý | 3 | R6.5 đề án cuối (TD-41, TD-20), TD-43 |
| D. Xác nhận / hành động GitHub | 2 | Đề án v1.2; merge PR #1 |

# 2. Nhóm A — Việc cần máy thật, ảnh thật, AI thật

| # | Việc | Cách làm (ngắn) | Gửi lại cho trợ lý |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Thử máy thật Android/iPhone/PC (HM-14, R6.4, B13, TD-26) | Cài PWA từ bản triển khai, làm lần lượt 12 tình huống ở mục 6, chấm Đạt/Không đạt | Bảng chấm + ảnh chụp màn hình lỗi (nếu có) |
| A2 | Ảnh 12 MP thật (V0) | Chụp 3–5 trang giấy bằng camera máy, nhập vào app; ghi thời gian xử lý và cảm nhận | Ảnh gốc (JPG/HEIC) + ghi chú tên máy |
| A3 | AI thật (S12c, TD-01, TD-18) | Trên máy có kết nối Lovable Cloud AI: bash progress/S12/s12c/chay-s12c.sh rồi xem ảnh ov_*.jpg; hoặc dùng Chẩn đoán trong app với 3 ảnh | Log + ảnh ov_*.jpg hoặc nhận xét Đạt/Không đạt |
| A4 | Ảnh lỗi thật (TD-16) | Chụp cố ý vài ảnh lỗi: bóng đổ, cắt mất chữ, lệch, nền tối, trang cong | Các ảnh đó (đặt tên theo loại lỗi) |

Ghi chú: các kiểm chứng đến nay chỉ chạy trên Chromium + máy chủ cục bộ; chưa Cloudflare thật, Safari, Firefox, Android/iPhone thật (TD-26).

# 3. Nhóm B — Quyết định của chủ dự án

| Mã | Câu hỏi | Lựa chọn | Đề xuất của trợ lý |
| --- | --- | --- | --- |
| TD-15 | (a) Ngưỡng báo giả của Chẩn đoán; (b) bốn nhóm lỗi shadow/edge_noise/cut_text/skew có đủ so với đề án §8.5; (c) ảnh > 3 MB: chặn hay tự thu nhỏ; (d) đồng bộ DOCX | (c) chặn / tự thu nhỏ | (c) tự thu nhỏ; (a) chốt sau khi có số đo AI thật (A3) |
| TD-31 | OCR lần đầu cần mạng; có tự lưu gói OCR (~13 MB + dữ liệu ngôn ngữ) ngay khi cài không? | Có / Không (hiện: Không, Q4) | Giữ Không; đã có nút “Tải sẵn” |
| TD-28 | Giới hạn AI: giữ 60 lượt/giờ/IP với bộ đếm trong bộ nhớ? Có bộ đếm bền (thêm bảng Supabase)? Miễn trừ người đăng nhập? | Giữ / bộ đếm bền / miễn trừ | Giữ như hiện tại (P19 đã chọn); nâng cấp khi có lạm dụng thật |
| TD-05/06/07 | Hiển thị vùng sẽ cắt trước khi Lưu; hộp chữ ký/bảng: cần thiết kế giao diện và nguồn OCR có tọa độ + độ tin cậy | Làm / hoãn | Hoãn đến sau UAT; nếu làm, cần bản phác giao diện |
| Icon PWA | Màu giao diện đã đậm (#006F59) nhưng icon vẫn #00BFA5; đồng bộ icon không? | Giữ / đổi | Giữ icon (nhận diện), đổi nếu bạn muốn thống nhất |
| TD-35 | Lint: 1 lỗi ở tệp tự sinh, 7.518 dòng lệch prettier | Giữ nguyên / format | Giữ nguyên (không format hàng loạt) |

# 4. Nhóm C — Tài liệu cần gửi cho trợ lý

| Mã | Tài liệu | Để làm gì |
| --- | --- | --- |
| C1 | Đề án nền v4 (docx) của gói R (TD-41, TD-20) | Làm R6.5 / HM-14 phần 2: đề án cuối v5 và bàn giao tổng; đồng bộ cột “Chờ” |
| C2 | Trang chữ chuẩn thứ hai trở đi, đã bạn rà (TD-43) | Mở rộng số đo OCR; hiện chỉ 1 trang NB 666 từ do trợ lý chép |
| C3 | Nhãn bộ lọc CamScanner “Thần kỳ” ↔ magic (suy đoán) | Xác nhận hoặc sửa phép đối chiếu bộ lọc |

# 5. Nhóm D — Xác nhận

- Xác nhận đề án v1.2 (đã được coi là xác nhận ngầm ở P19; cần một câu “xác nhận” rõ).

- Xem và merge PR #1 (github.com/twin30101981-collab/No/pull/1) khi hài lòng. Nhánh mã: ccr-76ce5c62-g29arh, thư mục giayto/.

# 6. Kịch bản thử máy thật (12 tình huống, soạn theo hiện trạng app)

Bản gốc B13 nằm trong đề án nền v4 (chưa có); danh sách này soạn lại theo các tính năng đã sửa/đã kiểm ở P18–P19. Chấm Đạt / Không đạt / Không thử; ghi lỗi nếu có.

| # | Tình huống | Kết quả mong đợi | Chấm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quét tài liệu bằng camera, để máy đứng yên | Tự tìm mép giấy, tự chụp, ảnh thẳng |  |
| 2 | Nhập ảnh 12 MP từ thư viện (và HEIC trên iPhone) | Nhập được, không treo, hiện trang |  |
| 3 | Màn Cắt trên điện thoại màn thấp (≈640 px cao) | Nút “Áp dụng” thấy và bấm được |  |
| 4 | Màn Lọc/Chỉnh tay: chọn bộ lọc, kéo thanh Độ sáng | Dải bộ lọc nhìn rõ; giá trị hiện = giá trị lưu |  |
| 5 | Xuất PDF nhiều trang (≥10 trang), mở bằng trình đọc PDF | Đúng thứ tự, đủ trang, chữ rõ |  |
| 6 | Nhận chữ OCR tiếng Việt và tìm bằng ô tìm kiếm | Tìm ra chữ trong ảnh; có dấu đúng |  |
| 7 | Tắt mạng sau khi bấm “Tải sẵn” ở mục Tôi, rồi mở app, nhận chữ | App mở và nhận chữ được khi ngoại tuyến |  |
| 8 | Tạo chứng thư ký số với tên có dấu, rồi ký PDF | Mở lại được chứng thư, ký được, trình đọc PDF thấy người ký |  |
| 9 | Đặt PIN, khóa/mở khóa tài liệu | Khóa đúng; mở bằng PIN; quên PIN dùng mã khôi phục |  |
| 10 | Cài như ứng dụng; sau đó cập nhật bản mới | Có thông báo cập nhật; không thấy bản cũ |  |
| 11 | Nhập cùng một ảnh hai lần; vuốt trái hàng tài liệu | Hộp thoại hỏi “Vẫn thêm”; vuốt hiện nút Chia sẻ/Xóa, nghỉ thì ẩn |  |
| 12 | Chế độ tối, Chữ lớn, và màn rộng (máy tính bảng/PC ≥ 1024 px) | Chữ đọc rõ, nút chính tương phản; 2 cột ở màn rộng; không tràn ngang |  |

# 7. Thứ tự đề xuất

- Bước 1: gửi C1 (đề án nền v4) và trả lời nhóm B/D bằng một tin nhắn ngắn.

- Bước 2: làm A1–A4 (có thể chia nhiều ngày; gửi từng phần).

- Bước 3: trợ lý xử lý lỗi phát sinh thành thẻ mới, cập nhật số đo, phát hành đề án cuối v5 (R6.5) và đóng đề án.

# 8. Trợ lý đã đóng ở lượt này (không cần bạn làm)

- Hồ sơ: R6.2 → xong; TD-11 và TD-12 → đóng (đã xác minh trong mã); S11f/l/n/q → đã chấp nhận (Q5=a, TD-36); TD-44 → đã đóng ở HM-21.

- HM-20 (TD-46 màu), HM-21 (màn rộng), HM-22 (nhập ảnh trùng) đã đạt V3 và nằm trong PR #1.

Khi trả lời, ghi mã việc (A1, TD-15…) và quyết định; trợ lý sẽ cập nhật backlog và làm tiếp.