BÁO CÁO RÀ SOÁT ĐỀ ÁN

NÂNG CẤP QUẢN LÝ TÍN DỤNG PRO (QLTD PRO)

Đối chiếu Đề án v1.0 (21/10/2026) với bản phát hành P05 — các hạng mục chưa thực hiện, thực hiện một phần, và các điểm mới phát hiện; trọng tâm Mục 8 trở đi (giao diện, bố cục mới)

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Bản app rà soát | QLTD_PRO_v2026-10-23_v22.3-P05.html (5,76 MB) SHA-256 6c64da5e…24cb |
| Căn cứ | Đề án DE_AN_QLTDPRO_v1.0 (mục 1–15, phụ lục A); handover/backlog.json; evidence/*_result.md (P01–P05) |
| Cách kiểm | Đọc lại toàn văn đề án; đối chiếu tiêu chí nghiệm thu từng hạng mục; ĐO TRỰC TIẾP app P05 bằng Playwright + Chromium ở 1920×1080, 1600×900, 1366×768, 390×844 trên dữ liệu mẫu ẩn danh (tests/fixtures); kết quả kiểm thử hồi quy P05 (22/22 nhóm, 17 đột biến) và hồi quy dữ liệu thật |
| Ngày lập | 23/10/2026 — cập nhật lần 2 sau khi anh/chị phê duyệt toàn bộ: đã làm thêm dải biểu tượng 64 px, thẻ KPI + lưới 2 cột, KPI 2×2 + topbar một hàng trên điện thoại, ngăn chi tiết 380 px, nhóm menu thu/mở, tabular-nums, hoàn tác lần nhập, bẫy bàn phím hộp thoại, escape tên mốc lưu trữ |
| Quy ước trạng thái | Đã xong · Một phần · Chưa làm · Theo quyết định (không làm/đổi hướng theo quyết định của anh/chị) · Mới phát hiện (lỗi/thiếu sót phát hiện khi rà soát lần này) |

Ảnh chụp trong báo cáo dùng dữ liệu mẫu ẩn danh ("Khách hàng NNN"), không chứa dữ liệu khách hàng thật.

# 1. Tóm tắt

Đề án gồm 28 hạng mục (HM-01…HM-28) chia 5 đợt, cộng các hạng mục con phát sinh (HM-09b, 11b, 13b, 16b, 16c, 17b, 28b, P05-CSS). Sau 5 phiên:

- Đợt 1 (ổn định dữ liệu) và Đợt 2 (đồng nhất số liệu): cơ bản xong. Còn sót phần nhỏ: gom 9 hàm định dạng fmt*, giá NQ38 cho 54 khoá trùng (thiếu Phụ lục I), quy đổi ngoại tệ TSBĐ.

- Đợt 3 (giao diện & điều hướng): đã xong phần "sửa" và PHẦN LỚN "khung giao diện mới" của Mục 8.1 (sau khi anh/chị phê duyệt): dải biểu tượng 64 px, breadcrumb, thẻ KPI + xu hướng, lưới 2 cột Bảng điều khiển, ngăn chi tiết 380 px, tabular-nums, KPI 2×2 + topbar 1 hàng trên điện thoại, nhóm menu thu/mở. Còn: lưới cho các trang khác, bảng → thẻ thật trên điện thoại, ghim cột KH mặc định.

- Đợt 4 (kiến trúc): giai đoạn A xong (src/ + build + kiểm thử); giai đoạn B (module hoá, gỡ ~320 lớp vá) dừng theo quyết định P05.

- Đợt 5 (tính năng mới): 6/6 hạng mục đã có và đạt V3, mỗi mục còn phần mở rộng chưa làm (xem Mục 4.6).

- Rà soát lần này phát hiện 7 điểm mới (Mục 3); 4 điểm đã được sửa ngay trong ngày (3.1 tràn ngang 1920 do menu cố định — nặng nhất; 3.2 nút ↶/↷ đè nút Lưu; 3.4 nút riêng trên topbar trang Dư nợ; 3.7 rà escape dữ liệu nhập) cùng breadcrumb "Nhóm › Trang". Còn lại 3 điểm cần anh/chị duyệt giao diện (3.3, 3.5, 3.6).

Thống kê theo tiêu chí nghiệm thu từng hạng mục (28 hạng mục gốc):

| Trạng thái | Số HM | Hạng mục |
| --- | --- | --- |
| Đạt đủ tiêu chí | 21 | HM-01…05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28 |
| Một phần | 5 | HM-06 (fmt*), HM-11 (54 khoá NQ38), HM-17 (tràn ở 1920 — hồi quy P05; "Tất cả" chậm), HM-18 (observer/interval), HM-20 (giai đoạn B) |
| Đạt nhưng còn mở rộng | 1 | HM-27 (thiếu SRI 3 thư viện; chưa thử AI/máy chủ cập nhật thật) |
| Dừng theo quyết định | 1 | HM-21 (module hoá, gỡ lớp vá) |

# 2. Trạng thái 28 hạng mục theo lộ trình (Mục 9 đề án)

| Mã | Hạng mục | Trạng thái | Còn thiếu / ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| HM-01 | SheetJS nhúng hỏng | Đã xong | — |
| HM-02 | Bộ đọc .xlsx không biến số thành ngày | Đã xong | Chưa thử trên Edge/Windows thật. |
| HM-03 | Chặn ghi đè lãi suất khi khởi động | Đã xong | Dữ liệu cũ đã lưu với LS 19% không tự sửa — phải nhập lại tệp gốc. |
| HM-04 | Lưu trữ toàn vẹn, sao lưu đủ | Đã xong | TWIN_Archive_v1 chưa có checksum. |
| HM-05 | Gỡ dữ liệu cứng/PII | Đã xong | DATA.macb (danh mục cán bộ) vẫn giữ — chờ quyết định giữ/bỏ. |
| HM-06 | TD.num / TD.date dùng chung | Một phần | Chưa gom 9 hàm fmt*; vài đoạn còn regex ngày riêng. |
| HM-07 | "Ngày dữ liệu" là nguồn sự thật | Đã xong | — |
| HM-08 | Engine KPI (lõi + Dashboard) | Đã xong | Bảng theo CBTD vẫn 8 cột cố định (không có cột "Khác"). |
| HM-09/09b | KPI phần 2 + TDCMP/TDUP5/TD_AUDIT | Đã xong | Trang KHKD không khôi phục; mã mồ côi đã gỡ (P05). |
| HM-10 | Đối soát TSBĐ | Đã xong | Chưa quy đổi USD/EUR; apprno trống nên không nối TS → hợp đồng; TS bên thứ ba ghép theo tên chưa làm. |
| HM-11/11b | Giá đất: khoá, lỗi dữ liệu, nối HSVV; nhập PL02 | Một phần | 54 khoá NQ38 trùng chưa bổ sung giá theo tên đường (cần Phụ lục I NQ38). |
| HM-12 | Trang Đối soát số liệu | Đã xong | Chưa đối soát TDCMP/TDUP5/Lịch trả nợ; biên bản chỉ .txt, ô "người lập" trống. |
| HM-13/13b | Một router + một showPage | Đã xong | — |
| HM-14 | Cây menu 6 nhóm | Đã xong | Menu cao 1.454 px > màn 1080 px — phải cuộn (xem 3.5). |
| HM-15 | Topbar gọn, Ctrl K, 1 bộ phím tắt | Đã xong | Đã sửa nút ↶/↷ đè nút Lưu và 2 nút riêng của trang Dư nợ (3.2, 3.4). |
| HM-16/16b/16c | Token, z-index, toast, tab; gỡ chế độ tối | Đã xong | Chế độ tối đã GỠ theo quyết định (đề án đề xuất "tuỳ chọn, mặc định tắt"). |
| HM-17/17b | Hệ bảng cho màn rộng | Một phần | Đã sửa tràn ở 1920 (3.1). Còn: "Tất cả" 3.848 dòng dựng 2,5–6 s; chưa ghim cột cho Chuyển HM/TSBĐ/Giá đất; bảng Chuyển HM/TSBĐ/Giá đất mặc định "Đầy đủ" (quyết định P04b) nên cuộn ngang trong khung ở zoom 125% (xem 5.2). |
| HM-18 | Hiệu năng: observer, interval | Một phần | Còn 8 MutationObserver và 12 setInterval; Dashboard ~500–600 ms layout. |
| HM-19 | Giao diện điện thoại | Đã xong | Bảng chưa chuyển thành thẻ; Đến hạn/Lãi đọng/TSBĐ/Giá đất vẫn cuộn ngang; chưa thử máy thật/Safari iOS. |
| HM-20 | Tách src/ + build | Một phần | Giai đoạn A xong; giai đoạn B = HM-21. |
| HM-21 | Module hoá, gỡ lớp vá | Theo quyết định | Dừng theo quyết định P05 (còn ~320 gán window.X, 78 khối script). |
| HM-22 | Bộ kiểm thử hồi quy | Đã xong | e2e 65, 17 đột biến, CI GitHub. |
| HM-23 | Trung tâm nhập dữ liệu | Đã xong | Nhận dạng theo TÊN tệp (không đọc tiêu đề cột); không có bước xem trước/loại dòng khi nhập hàng loạt. |
| HM-24 | Xu hướng nhiều kỳ | Đã xong | Trục thời gian chia đều theo thứ tự mốc, không theo khoảng ngày thật. |
| HM-25 | Cảnh báo sớm | Đã xong | Ngưỡng cố định trong mã (LS 4–13%, định giá >36 tháng) — chưa có màn hình chỉnh ngưỡng. |
| HM-26 | Khách hàng 360° | Đã xong | Không có ngăn chi tiết khoản vay; không có mục Giá đất theo KH; tab Hồ sơ vay chỉ báo "chưa liên kết". |
| HM-27 | Chế độ có mạng | Một phần | Thiếu SRI SheetJS/docxtemplater/mammoth; chưa thử khoá AI và máy chủ cập nhật thật. |
| HM-28/28b | Báo cáo Word/Excel chuẩn | Đã xong | Chưa có mẫu .docx chuẩn của cơ quan (cần anh/chị gửi). |

# 3. Điểm mới phát hiện khi rà soát (chưa có trong backlog)

Đo trên app P05, dữ liệu mẫu ẩn danh, Playwright + Chromium.

| # | Phát hiện | Bằng chứng đo | Đề xuất xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | [ĐÃ SỬA] Hồi quy P05 — bảng Dư nợ tràn ngang ở 1920×1080. Mẫu cột "Gọn 1920" (16 cột) được thiết kế cho bề ngang trước khi có menu bên cố định. | 1920: khung bảng 1.590 px, bảng 1.646 px; cột NHÓM bị cắt (Hình 1). 1600: mẫu tự chọn 10 cột — vừa. 1366: vừa. | ĐÃ SỬA: mẫu cột mặc định tự lùi Gọn 1920 → Gọn 1600 (mẫu mới) → Gọn 1366 cho tới khi bảng vừa khung; e2e ở 1920 và 1600 + đột biến. Sau sửa: 1920 → 13 cột, 1.590/1.590 px, không tràn. |
| 3.2 | [ĐÃ SỬA] Nút Hoàn tác/Làm lại (↶ ↷) đè lên topbar — che một phần nút "Lưu" và "Tìm / lệnh". | elementFromPoint tại tâm nút Lưu trả về #dp-undo-btn (1920 px). Có từ trước P05. | ĐÃ SỬA: ↶/↷ nằm trong .topbar-right; e2e ở 1920 (không phần tử topbar bị che) + đột biến. |
| 3.3 | [ĐÃ SỬA] Bảng điều khiển dùng ít bề ngang ở màn rộng. Bảng I–V rộng tối đa ~1.100 px trong vùng 1.668 px; nửa phải trống. | 1920: tblMaxW = 1.103 px / dashW = 1.668 px (Hình 2). Đề án Hình 2 nêu đúng vấn đề này ("bảng chỉ dùng ~40% bề ngang"). | ĐÃ SỬA: lưới 2 cột ở ≥1600 px (Bảng I ¦ Bảng II), thẻ KPI đầu trang; Bảng III–VIII giữ toàn bề ngang (bảng rộng). |
| 3.4 | [ĐÃ SỬA] Topbar không nhất quán giữa các trang. Trang Dư nợ thêm "Xuất CSV", "Thêm mới" ngay trên topbar (8 nút), trái với HM-15 (6 nút). | qltd_1920: 8 nút trên topbar. | ĐÃ SỬA: Xuất CSV/Thêm mới chuyển xuống thanh công cụ của trang (Dư nợ/NH/TD/Đến hạn/Chuyển HM); topbar còn 7 nút kể cả ↶↷. |
| 3.5 | [ĐÃ SỬA] Menu bên cao 1.454 px, vượt màn 1080/900/768 — phải cuộn mới thấy nhóm Nghiệp vụ/Hệ thống. | sidebar scrollHeight = 1.454 px (1920/1366). | ĐÃ SỬA: nhóm thu/mở (mặc định thu NGHIỆP VỤ + HỆ THỐNG → ~1.215 px), mục thấp hơn khi màn <1000 px cao; dải biểu tượng ở 1280–1439 px không cần cuộn. |
| 3.6 | [ĐÃ SỬA] Điện thoại: topbar 2 hàng (94 px); Bảng điều khiển hiện bảng rộng cuộn ngang, không có KPI 2×2 như mockup Hình 12. | 390: topbarH = 94 px; Bảng I cắt cột (Hình 3). | ĐÃ SỬA: topbar 1 hàng 58 px (chỉ biểu tượng), thẻ KPI 2×2 trước các bảng (e2e). Bảng vẫn rộng nhưng bấm dòng mở ngăn chi tiết. |
| 3.7 | [ĐÃ XỬ LÝ MỘT PHẦN] Bảo mật: 326 chỗ gán innerHTML chưa được rà; đề án mục 7.5 nêu rủi ro chèn mã [GT] nhưng không có hạng mục xử lý. | grep src/js: 326 "innerHTML". | ĐÃ LÀM: tiêm chuỗi <img onerror> vào 10 cột chữ của dư nợ, mở 14 trang + KH 360° ⇒ 0 lần thực thi; escape 4 chỗ còn sót (nhãn mốc, tên CBTD, nhãn phòng); e2e bảo mật + đột biến. CÒN: rà tĩnh các mẫu HTML nhiều dòng; dữ liệu ngoài dư nợ (TSBĐ, ghi chú KH, hồ sơ vay). |

Hình 1. Trang Dư nợ 1920×1080, mẫu "Gọn 1920": cột NHÓM bị cắt ở mép phải (hồi quy P05)

Hình 1b. Sau sửa: cùng trang, mẫu tự lùi sang "Gọn 1600" — bảng vừa khung (1.590/1.590 px), breadcrumb trên topbar, ↶/↷ trong topbar, Xuất CSV/Thêm mới ở thanh công cụ

# 4. Rà soát chi tiết Mục 8 — đề xuất nâng cấp, giao diện, bố cục mới

## 4.1. Mục 8.1 — Khung giao diện mới cho desktop

Đề án đề xuất 4 nhóm thay đổi khung giao diện. Đối chiếu từng điểm với app P05 (số đo ở cột giữa):

| Đề xuất trong đề án | Hiện trạng P05 (đo) | Trạng thái | Còn phải làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Topbar 52 px | 58 px ở máy tính; 94 px (2 hàng) ở 390 px; ↶/↷ đã nằm trong topbar | Một phần | Giảm còn 52 px; 1 hàng trên điện thoại |
| Logo + đường dẫn trang (breadcrumb) | ĐÃ LÀM: dòng nhỏ dưới tên trang "DƯ NỢ & THEO DÕI › DƯ NỢ" (lấy từ cây menu; ẩn trên điện thoại) | Đã xong | — |
| Ô tìm kiếm / bảng lệnh (Ctrl K) | Nút "Tìm / lệnh Ctrl K" mở bảng lệnh (HM-15) — là nút, không phải ô nhập | Đã xong (dạng nút) | Tuỳ chọn: đổi thành ô nhập giả |
| Chip "Ngày dữ liệu" | Có (📅 Dữ liệu dd/mm/yyyy, bấm đổi Dữ liệu ↔ Hôm nay) | Đã xong | — |
| Trạng thái lưu | Có ("✅ Lưu hh:mm:ss") | Đã xong | — |
| Nút Nhập dữ liệu | Có ("📂 Nhập IPCAS"); Trung tâm nhập ở menu | Đã xong | Cân nhắc trỏ nút về Trung tâm nhập (nhiều tệp) |
| Menu ⋯ | Có ("⋯ Tiện ích", 8 nút cũ chuyển vào) | Đã xong | — |
| Sidebar 6 nhóm, luôn mở ở ≥1600 px | 6 nhóm, 25 mục; luôn mở ở ≥1440 px (P05, theo quyết định) | Đã xong (ngưỡng 1440) | — |
| Thu thành dải biểu tượng 64 px ở 1280–1599 px | ĐÃ LÀM: 1280–1439 px = dải 64 px (tooltip mọi mục, chấm số nhỏ); <1280 px = ngăn kéo ☰; bảng Gọn tự lùi nếu vẫn tràn | Đã xong | — |
| Thanh 5 mục ở dưới trên điện thoại | Có: Tổng quan · Dư nợ · Đến hạn · Tài sản · Menu (HM-19) | Đã xong | — |
| Vùng nội dung lưới 12 cột | ĐÃ LÀM cho Bảng điều khiển: lưới 2 cột ở ≥1600 px (Bảng I ¦ Bảng II), thẻ KPI tự co (auto-fit) 5→2×2 | Một phần | Lưới cho các trang khác (KH 360°, Đến hạn…) — chưa |
| Ngăn chi tiết 380 px bên phải khi chọn một dòng (1920) / lớp phủ (1366) | ĐÃ LÀM: bấm dòng Dư nợ/NH/TD/Đến hạn/Lãi đọng/Chuyển HM/Giải ngân/Trả nợ → ngăn 380 px (lớp phủ) liệt kê MỌI cột (kể cả cột đang ẩn), nút KH 360° và Sửa; Esc đóng | Đã xong | Ngăn "đẩy" nội dung (hiện là lớp phủ); TSBĐ chưa gắn |
| Một bộ token màu – chữ – khoảng cách | Một khối :root, z-index ≤8 bậc, 1 hệ toast, tab ≤2 kiểu (HM-16b/16c) | Đã xong | — |
| Phông Inter + số dạng tabular | Be Vietnam Pro (thống nhất — HM-16); ĐÃ BẬT tabular-nums cho mọi ô bảng và thẻ KPI | Đã xong | — |
| Chế độ tối tuỳ chọn, mặc định tắt | Đã GỠ hẳn (HM-16c, theo quyết định) | Theo quyết định | Nếu cần lại: làm trên bộ token mới |

Hình 2. Bảng điều khiển 1920×1080 (P05): menu bên cố định, dải đối soát + cảnh báo; bảng chỉ dùng ~2/3 bề ngang, chưa có thẻ KPI/xu hướng

## 4.2. Các mockup giao diện (Hình 9–17 của đề án)

| Mockup | Thành phần trong mockup | Hiện trạng P05 | Còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| H.9 Lưới bố cục theo 3 nhóm màn hình | ≥1600 / 1280–1599 / điện thoại | ≥1440 menu cố định; <1440 ngăn kéo; ≤768 điện thoại | Bậc 1280–1439 (dải biểu tượng); lưới 12 cột |
| H.10 Bảng điều khiển 1920 | Chip ngày · dải đối soát · thẻ KPI · xu hướng · cảnh báo sớm | ĐÃ XONG: 5 thẻ KPI (Tổng dư nợ + so kỳ trước, KH, Nhóm 2–5, Quá hạn, đường xu hướng thu nhỏ — bấm mở trang liên quan); Bảng I¦II cạnh nhau | Biểu đồ xu hướng chỉ hiện khi có ≥2 mốc đã lưu |
| H.11 Dư nợ 1366 | Sidebar thu gọn · mẫu cột "Gọn 1366" · cột KH ghim trái · dòng tổng theo bộ lọc | ĐÃ LÀM: dải biểu tượng 64 px; mẫu cột (Đầy đủ/Gọn 1920/Gọn 1600/Gọn 1366/Điện thoại) tự lùi; dòng tổng có; ghim là tuỳ chọn, mặc định TẮT (MỘT PHẦN) | Bật ghim cột Tên KH mặc định (chưa — chờ ý kiến) |
| H.12 Điện thoại 390 | KPI 2×2 · việc cần xử lý · thanh điều hướng dưới | ĐÃ LÀM: KPI 2×2, topbar 1 hàng (58 px), thanh dưới 5 mục, nhắc nợ gấp; bấm dòng bảng → ngăn chi tiết toàn bề ngang thay cho "thẻ" (MỘT PHẦN) | Chưa đổi các bảng thành thẻ thật; "việc cần xử lý" dùng dải cảnh báo |
| H.13 Trang Đối soát số liệu | App · tệp gốc · chênh lệch · trạng thái; dải trên Dashboard; biên bản | 10 chỉ tiêu, dải trạng thái, biên bản .txt | Biên bản Word/PDF; thêm chỉ tiêu Lịch trả nợ/TDCMP |
| H.14 Trung tâm nhập dữ liệu | Kéo thả nhiều tệp · tự nhận loại & ngày · kiểm tra quy tắc · so kỳ trước · lưu mốc để hoàn tác · nhật ký | Kéo thả nhiều tệp, nhận theo TÊN tệp, xếp theo ngày, nhật ký nhập + xuất CSV, cảnh báo chất lượng | Nhận dạng theo tiêu đề cột; bước "Kiểm tra & đối soát" xem trước từng tệp, cho loại dòng; nút hoàn tác lần nhập |
| H.15 TSBĐ | KPI sau lọc · ghép theo KH · cảnh báo tỷ lệ thấp / định giá cũ / chưa có TS | Có đủ (HM-10, HM-25) | Quy đổi ngoại tệ; nối TS → hợp đồng |
| H.16 Giá đất | Chọn đoạn đường có tên đường · hệ số PL01 · kết quả theo diện tích · đưa sang hồ sơ vay | Có hệ số, kết quả theo diện tích, nút đưa G0 sang HSVV; nhập PL02 .docx mới | 54 khoá NQ38 trùng chưa có giá theo tên đường (thiếu Phụ lục I) |
| H.17 Khách hàng 360° | Khoản vay · TSBĐ · lịch sử 11 kỳ · ngăn chi tiết khoản vay | Thẻ KPI 4 ô + 5 tab; chi tiết từng dòng dùng ngăn chi tiết chung từ trang Dư nợ | Ngăn chi tiết ngay trong KH 360° (hiện chỉ mở từ bảng); Giá đất theo KH; bảng tab hẹp (Hình 4) |

Hình 2b. SAU PHÊ DUYỆT: Bảng điều khiển 1920×1080 — thẻ KPI đầu trang, Bảng I | Bảng II cạnh nhau, breadcrumb, menu có nhóm thu/mở

Hình 2c. SAU PHÊ DUYỆT: 1366×768 — dải biểu tượng 64 px

Hình 3. SAU PHÊ DUYỆT: điện thoại 390×844 — topbar 1 hàng, KPI 2×2, thanh điều hướng dưới (trước: topbar 2 hàng 94 px, không có KPI)

Hình 4. Khách hàng 360° 1920×1080 (P05): thẻ KPI + tab; chưa có ngăn chi tiết, bảng hẹp

## 4.3. Mục 8.2 — Cần sửa: dữ liệu và số liệu

| Đề xuất | Trạng thái | Phần còn lại |
| --- | --- | --- |
| Bộ đọc thống nhất .xlsx/.xls/.csv, từ điển 87 cột | Đã xong | Chưa thử Edge/Windows thật |
| Lớp "sửa tay" lãi suất; gỡ bảng lãi suất cứng | Đã xong | Dữ liệu cũ lưu với LS 19% phải nhập lại |
| Kho dữ liệu có phiên bản, một giao dịch, kiểm số dòng, sao lưu có checksum | Một phần | TWIN_Archive_v1 chưa có checksum |
| Gỡ seed/PII; dữ liệu mẫu ẩn danh; nút xoá dữ liệu cục bộ | Một phần | DATA.macb còn giữ (chờ quyết định); "dữ liệu mẫu ẩn danh để demo" trong app chưa có (chỉ có fixture kiểm thử) |
| TD.num / TD.date dùng chung | Một phần | Gom 9 hàm fmt* |
| "Ngày dữ liệu" cho đến hạn/quá hạn/mốc | Đã xong | — |
| TD.metrics: một engine KPI, KH theo mã, dòng "Chưa phân CBTD" | Đã xong | Bảng CBTD chưa có cột "Khác" |
| TSBĐ: lọc trạng thái/hiệu lực/tiền tệ, khử trùng, ghép theo KH | Một phần | Ngoại tệ tách riêng nhưng chưa quy đổi (thiếu tỷ giá) |
| Giá đất: khoá có tên đường, trang lỗi bảng giá, nối HSVV | Một phần | 54 khoá trùng (cần Phụ lục I NQ38) |

## 4.4. Mục 8.3–8.5 — Đối soát, Trung tâm nhập, TSBĐ & Giá đất

- Đối soát (8.3): đã có 10 chỉ tiêu, dải trạng thái, biên bản. Chưa: biên bản Word/PDF có người lập; chỉ tiêu cho TDCMP, TDUP5, Lịch trả nợ.

- Trung tâm nhập (8.4): chưa có: nhận loại tệp theo nội dung (tiêu đề cột) thay vì tên tệp; bước xem trước "Kiểm tra & đối soát" từng tệp trước khi ghi; loại dòng lỗi; hoàn tác cả lần nhập từ một nút.

- TSBĐ (8.5): chưa quy đổi USD/EUR; chưa nối tài sản với hợp đồng (apprno gần như trống trong sao kê); 7 KH chưa có TS theo mã KH có thể có TS đứng tên bên thứ ba — chưa ghép.

- Giá đất (8.5): 54 khoá NQ38 dùng chung giữa nhiều đường vẫn chưa tách giá (OCR NQ38 cho thấy tệp chỉ có nghị quyết + quy định chung, không có Phụ lục I).

## 4.5. Mục 8.6 — Ý tưởng tính năng mới (đều đã làm, còn mở rộng)

| Tính năng | Đã có | Chưa có / mở rộng |
| --- | --- | --- |
| Khách hàng 360° | Trang riêng, thẻ KPI, 5 tab, ghi chú theo mã KH, Ctrl K mở thẳng | Ngăn chi tiết khoản vay; Giá đất theo KH; liên kết hồ sơ vay thật |
| Cảnh báo sớm | 9 mục, theo ngày dữ liệu, dải trên Dashboard | Màn hình chỉnh ngưỡng (đang cố định trong mã); gửi danh sách theo CBTD |
| Xu hướng nhiều kỳ | Trang Xu hướng (SVG), chia theo Tổng/Nhóm/Phòng/CBTD/Loại vay, CSV | Trục thời gian theo ngày thật; biểu đồ thu nhỏ trên Dashboard |
| Chế độ có mạng | CSP chặn mạng mặc định; kiểm tra bản mới; thư viện dự phòng có SRI (docx, JSZip, PizZip); AI có xem trước + đồng ý | SRI cho SheetJS 0.20.3, docxtemplater, mammoth; thử khoá AI thật; dịch vụ cập nhật thật |
| Mẫu báo cáo chuẩn Word/Excel | Word (.docx) chọn kỳ; Excel có định dạng (TD.xlsx) | Mẫu .docx chuẩn của cơ quan (cần anh/chị gửi) |

## 4.6. Mục 8.7 — Cây thư mục mã nguồn

Giai đoạn A xong: src/ (4 CSS, 78 khối script, 7 thư viện), tools/build|check-vendor|scan-pii|css-dedupe, build ra đúng tệp phát hành (SHA-256). Giai đoạn B (chia module theo cây đề xuất, gỡ ~320 lớp vá window.X, giảm ≥50% khối script — tiêu chí HM-21) dừng theo quyết định P05. Hệ quả: mã vẫn là các khối script toàn cục; thêm tính năng giao diện lớn (lưới 12 cột, ngăn chi tiết) sẽ tốn công hơn và rủi ro hơn.

# 5. Rà soát Mục 9–15

## 5.1. Mục 9 — Mốc nghiệm thu từng đợt

| Mốc | Cam kết trong đề án | Đánh giá P05 |
| --- | --- | --- |
| M1 – Số liệu đúng | Nhập .xls/.xlsx; LS đúng; không mất dữ liệu; không còn dữ liệu cứng/PII | Đạt |
| M2 – Báo cáo khớp | Mọi màn hình cùng số; trang Đối soát; đến hạn theo ngày dữ liệu | Đạt (real12: 10/10 khớp trên dữ liệu thật 20/10) |
| M3 – Giao diện mới | Menu 6 nhóm; F5/Back; bảng vừa 1366/1920; điện thoại dùng được | Menu, F5/Back, bảng Dư nợ vừa 1366/1920 (đã sửa 3.1), điện thoại: đạt. Khung giao diện 8.1 mới làm một phần. |
| M4 – Kiến trúc mới | Mã nguồn module + build + kiểm thử; phát hành 1 tệp | Build + kiểm thử + 1 tệp: đạt; "mã nguồn module": dừng theo quyết định |
| M5 – Tính năng mới | Theo từng mục được duyệt | 6/6 mục đạt V3 |

## 5.2. Mục 10 — Chiến lược kiểm chứng: phần chưa làm

- Zoom 125% — ĐÃ ĐO (1366→1.093 px, 1600→1.280 px, 1920→1.536 px; 20 trang): KHÔNG trang nào cuộn ngang, topbar vẫn 58 px. Bảng Dư nợ/KD/TD/Đến hạn/Lãi đọng vừa khung ở 1.280–1.536 px; ở 1.093 px bảng cuộn trong khung (bình thường). Các bảng Chuyển HM, Trả nợ, TSBĐ, Giá đất, Đối soát, KH mới cuộn ngang TRONG khung ở mọi cỡ zoom vì mặc định "Đầy đủ" (quyết định P04b) — nếu muốn mặc định gọn như bảng Dư nợ cần anh/chị quyết định.

- Bàn phím — ĐÃ ĐO: Tab đi qua 28 mục menu theo thứ tự trên xuống; Enter trên mục menu chuyển trang đúng (#/lich-tra-no); phần tử đang focus có vòng focus 2 px (đã có sẵn từ trước, e2e mới khoá lại). CHƯA kiểm: Tab/Enter trong từng form/modal.

- Đo cuộn mượt bảng 3.918 dòng: chế độ "Tất cả" dựng 2,5–6 s — chưa đạt mục tiêu "mượt".

- Thử trên Edge/Windows thật và Safari iOS / điện thoại thật (mới chỉ Chromium Linux).

- Phép kiểm e2e ở 1920 cho bảng Dư nợ — ĐÃ BỔ SUNG (e2e 72 phép; 20 đột biến).

## 5.3. Mục 11–12 — Vận hành, rủi ro, đường lui

- Sự cố dữ liệu (chưa đóng): nhánh ccr-266ec07a-kxmt78 (commit 649fdb2 chứa dữ liệu khách hàng thật) VẪN CÒN trên GitHub — cần anh/chị xoá hoặc cho phép Claude xoá, rồi nhờ GitHub Support dọn commit mồ côi. Thu hồi khoá API đã lộ trong ảnh chat.

- Rủi ro migrate: dữ liệu đã lưu trong trình duyệt từ bản cũ (LS 19%, seed TSBĐ) không tự sửa — đề án yêu cầu "hướng dẫn nhập lại từ tệp gốc": chưa có hướng dẫn trong app.

- Quy tắc nghiệp vụ công khai: ngưỡng cảnh báo, cách hiểu clholdcd (N = đang giữ) đã chốt; chưa có trang "Quy tắc" tập trung hiển thị cho người dùng.

## 5.4. Mục 13 — Tiêu chí nghiệm thu tổng

| # | Tiêu chí | Kết quả P05 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhập 11 tệp dư nợ + 2 TSBĐ; số dòng, Σ dư nợ, số KH, phân bố LS, nhóm nợ khớp tệp | Đạt | HM-23/24 trên 11 kỳ thật |
| 2 | Tải lại 3 lần không đổi số; sửa tay được giữ | Đạt | HM-03 |
| 3 | Trang Đối soát mọi chỉ tiêu "Khớp" hoặc có lý do | Đạt | 10/10 khớp |
| 4 | Không PII; mọi script biên dịch; không pageerror | Đạt | scan-pii, check_scripts |
| 5 | Mọi trang có lối vào; F5/Back; KHÔNG tràn ngang ở 1366 và 1920 với bố cục mặc định; dùng được ở 390 px | Đạt (sau sửa 3.1) | Trang không cuộn ngang ở mọi cỡ đã đo; bảng Dư nợ vừa khung ở 1920/1600/1366 |
| 6 | Kiểm thử hồi quy một lệnh và đạt | Đạt | 22/22, 17 đột biến |

## 5.5. Mục 14 — Quyết định và câu hỏi mở

3 quyết định chính đã chốt (tách nguồn ở Đợt 4; gỡ dữ liệu cứng; đến hạn theo ngày dữ liệu). Câu hỏi mở: ô "#DIV/0!/Chưa hoàn thiện" trong PL02 — đã liệt kê ở trang lỗi bảng giá; NQ38 — đã OCR, thiếu Phụ lục I; phạm vi TSBĐ — đã chốt clholdcd. Còn chờ anh/chị: xoá nhánh dữ liệu; DATA.macb giữ/bỏ; mẫu .docx; Past Due thật; khoá AI.

# 6. Đề xuất thứ tự làm tiếp (phiên P06) — việc đã xong trong ngày được đánh dấu ✔

| Ưu tiên | Việc | Loại | Cần anh/chị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ✔ | ĐÃ XONG: Sửa tràn ngang bảng Dư nợ ở 1920 + phép kiểm e2e 1920/1600 | Lỗi (hồi quy P05) | — |
| 2 ✔ | ĐÃ XONG: Nút ↶/↷ vào topbar; Xuất CSV/Thêm mới xuống thanh công cụ trang | Lỗi giao diện | — |
| 3 ✔ | ĐÃ XONG: Dải biểu tượng 64 px ở 1280–1439 px; nhóm menu thu/mở (mặc định thu NGHIỆP VỤ, HỆ THỐNG; nhớ trạng thái) | Khung 8.1 | — |
| 4 ✔ | ĐÃ XONG: Bảng điều khiển: thẻ KPI đầu trang, lưới 2 cột ở ≥1600 px, xu hướng thu nhỏ | Khung 8.1 / H.10 | — |
| 5 ✔ | ĐÃ XONG (một phần): topbar 1 hàng, KPI 2×2; bảng → ngăn chi tiết (chưa thành thẻ thật) | H.12 / HM-19 | — |
| 6 ✔ | ĐÃ XONG: Ngăn chi tiết 380 px (Dư nợ/Đến hạn/Lãi đọng/Chuyển HM/Giải ngân/Trả nợ); tabular-nums. CÒN: ghim cột KH mặc định, gắn TSBĐ/KH 360° | Khung 8.1 / H.11, H.17 | — |
| 7 ✔ | ĐÃ XONG: Breadcrumb "Nhóm › Trang" trên topbar | Khung 8.1 | — |
| 8 (phần lớn) | ĐÃ LÀM: tiêm chuỗi độc vào dữ liệu dư nợ, TSBĐ (22 trường), ghi chú KH, tên mốc lưu trữ; 14 trang + KH 360° + Lưu trữ; escape thêm 12 chỗ tên mốc. CÒN: hồ sơ vay (HSVV/FHS), rà tĩnh mẫu nhiều dòng | Bảo mật (7.5) | Không |
| 9 (một phần) | ĐÃ LÀM: nút "Hoàn tác lần nhập (dư nợ)" (khôi phục dữ liệu dư nợ trước khi nhập; trong bộ nhớ đến khi tải lại). CÒN: nhận loại theo tiêu đề cột, bước xem trước, hoàn tác TSBĐ/mốc lưu trữ | H.14 / HM-23 | Không |
| 10 (phần lớn) | ĐÃ ĐO: zoom 125%, Tab/Enter menu; hộp thoại: thêm bẫy Tab (trước đây Tab chui ra menu), Esc đóng. CÒN: Edge/Windows/iPhone thật | Kiểm chứng (10) | Chạy thử trên máy thật |
| 11 (một phần) | ĐÃ LÀM: không quét bảng định kỳ khi tab bị ẩn. CÒN: gỡ 8 observer, "Tất cả" 3.848 dòng dựng dần | Hiệu năng | Không |
| 12 | Giá NQ38 theo tên đường; quy đổi ngoại tệ TSBĐ; mẫu .docx cơ quan; SRI 3 thư viện | Dữ liệu / tệp | Gửi Phụ lục I, tỷ giá, mẫu .docx |

Ghi chú: mục 3–6 thay đổi giao diện nhìn thấy — theo nguyên tắc đề án, cần anh/chị duyệt trước (có thể duyệt theo ảnh chụp trước/sau như P05).