ĐỀ ÁN NÂNG CẤP — BẢN CẬP NHẬT VÀ BÁO CÁO TỔNG

Ghi Nhanh — Quét tài liệu (giayto-scan)

Phiên bản đề án: v1.2 (thay v1.1)  •  Ngày: 13/10/2026 — bản đóng phiên

Bàn giao: ZIP P01–P15 theo từng hạng mục; bản này đi kèm ZIP đóng phiên P16

Trạng thái: v1.0 đã duyệt 12/10; v1.1 đã xác nhận 13/10 (Q2–Q5 đã chốt); v1.2 = cập nhật cuối phiên — chờ bạn xác nhận

Quy trình: skill web-app-repair-upgrade v3.2.0

Mục lục

(Cập nhật mục lục: chuột phải → Update Field)

# 1. Tóm tắt điều hành

Đã thực hiện 12 trên 18 hạng mục (đạt V3: 9, V2: 2, V1: 1), hủy 2 (HM-02 do phát hiện sai; HM-16 theo Q5), còn 4 hạng mục chưa làm hoặc hoãn — tất cả đều chờ dữ liệu hoặc quyết định của bạn, ngoại trừ HM-10 (tùy chọn). Mỗi hạng mục có ZIP riêng làm điểm hoàn tác.

Điểm chính:

Bộ kiểm thử trước đây báo “xanh” nhưng thoát mã lỗi; nay 189 tệp / 860 kiểm thử thoát mã 0 (trước: 183 / 830).

Sửa 6 lỗi thật có tái hiện: IndexedDB bị chặn (lỗi chưa bắt, spinner mãi), nhận chữ im lặng khi tải gói thất bại, thanh công cụ màn tài liệu gãy hàng, nạp sớm ~0,7 MB ở màn Công cụ, service worker không bao giờ báo “có bản mới”, không có giới hạn gọi AI.

Thêm lớp bảo vệ: giới hạn 60 lượt AI/giờ/IP, vùng chạm ≥ 40 px (78 → 1 vùng nhỏ), cập nhật service worker theo bản build giữ gói OCR.

Một số phát hiện của giai đoạn phân tích đã được đính chính khi kiểm lại: F-03 sai; F-09, F-11, F-12 chỉ đúng một phần (Mục 4).

Chưa thể xác nhận: thử trên máy thật, AI thật, Cloudflare thật; 5 ca ảnh NB còn trượt cổng R6.1 vì app không dò được mép giấy (câu hỏi Q6); tiêu chí “NB ≥ 7/8” của HM-11 chưa đạt.

Việc cần bạn: xác nhận v1.2; trả lời Q6; cho phép đẩy lên GitHub; gửi ảnh CamScanner/ảnh 12 MP và thử trên máy thật (Mục 8). Q2–Q5 bạn đã chốt ngày 13/10.

# 2. Kết quả theo hạng mục

| ID | Hạng mục | Mức | Kết quả | ZIP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HM-01 | Bộ kiểm thử thoát mã 0 + cài đặt tái lập | P1 | Đạt V2 | GIAYTO_P02_HM01_20261012.zip |
| HM-15 | App không bắt lỗi khi IndexedDB không dùng được | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P04_HM15_20261012.zip |
| HM-03 | Bảo vệ server function AI | P1 | Đạt V3 | GIAYTO_P06_HM03_20261012.zip |
| HM-04 | Thanh công cụ màn tài liệu không gãy hàng | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P05_HM04_20261012.zip |
| HM-05 | Vùng chạm và nhãn nút (Tôi, So sánh, Đăng nhập) | P3 | Đạt V3 | GIAYTO_P10_HM05_20261012.zip |
| HM-06 | Rà hook thiếu phụ thuộc + lỗi lint thật | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P09_HM06_20261012.zip |
| HM-07 | OCR: báo rõ khi không tải được gói nhận chữ (không tự lưu gói) | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P07_HM07_20261012.zip |
| HM-08 | Service worker: phiên bản theo build, không nuốt lỗi precache | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P08_HM08_20261012.zip |
| HM-09 | Đo tải trang; bỏ ~0,7 MB nạp sớm ở màn Công cụ | P3 | Đạt V3 | GIAYTO_P11_HM09_20261012.zip |
| HM-11 | R6.1e: giữ khối màu bão hoà ở mép trang (Q3=a) | P2 | Đạt V3 | GIAYTO_P15_HM11_20261013.zip |
| HM-13 | Rà 13 mục S/V cũ đang dở | P3 | Đạt V1 | GIAYTO_P12_HM13_20261013.zip |
| HM-17 | Q2: khai báo @testing-library/dom + script check, bun.lock khớp | P2 | Đạt V2 | GIAYTO_P14_Q2_20261013.zip |
| HM-02 | Xin lưu trữ bền vững + hiện dung lượng | P1 | Hủy | GIAYTO_P03_HM02_20261012.zip |
| HM-16 | Độ nghiêng dòng chữ cấp ô ≤0,5° trên ảnh Q (từ S11f/l/n/q) | P3 | Hủy | — |
| HM-10 | Bố cục màn rộng (đề xuất) | P3 | Chưa làm | — |
| HM-12 | R6.2 phần 2: so OCR với CamScanner | P2 | Chưa làm | — |
| HM-14 | R6.4 UAT máy thật + R6.5 đề án cuối | P2 | Chưa làm | — |
| HM-18 | Dò mép giấy cho ảnh tạp chí có mặt bàn tối (NB: quad = null) | P3 | Hoãn | — |

Hạng mục có dấu hiệu rủi ro hồi quy được kiểm lại bằng trình duyệt thật (Playwright/Chromium): quét 18 màn × 3 cỡ, nhập ảnh → xuất PDF, ngoại tuyến 4 màn. Kết quả ghi trong evidence/ của từng ZIP.

# 3. Số đo trước và sau

| Chỉ số | Trước | Sau | Cách đo |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử | 183 tệp / 830, thoát mã 1 | 189 tệp / 860, thoát mã 0 | npx vitest run |
| Lint thật (bỏ prettier) | 9 lỗi + 17 cảnh báo | 1 lỗi (tệp tự sinh) + 10 cảnh báo dev-only | eslint . --rule prettier off |
| Vùng chạm < 40 px (14 màn, 390 px) | 78 | 1 (liên kết giữa câu) | Playwright, tính cả vùng ::after |
| Thanh công cụ màn tài liệu | 2 hàng, cao 130 px (4/4 cỡ lỗi) | 1 hàng, cao 66 px (4/4 đạt) | Playwright 360/390/1024/1366 |
| Màn Công cụ: JS tải đầu | 1.630 KB (truyền 575 KB) | 930 KB (truyền 326 KB) | Resource Timing, cache tắt |
| Màn Công cụ: LCP mạng chậm giả lập | 3,97 s | 3,26 s | 1,6 Mbps, 150 ms; 1 lần/mốc |
| IndexedDB bị chặn | pageerror 1–2/màn, /doc quay mãi | pageerror 0, báo rõ | Playwright, 2 kiểu chặn |
| Nhận chữ khi không tải được gói | pageerror 1, không thông báo | pageerror 0, thông báo hướng dẫn | Playwright, chặn CDN |
| Cổng R6.1 trên ảnh NB (13 cấu hình) | 1/13 (góc dưới-trái 42,6% điểm tối) | 8/13 (221 ca cũ vẫn 221/221) | Playwright + renderPage thật, 234 ca |
| Cập nhật service worker | không bao giờ báo bản mới | toast “Đã có bản mới”, cache cũ dọn, gói OCR giữ | Playwright, build A → B |
| Gọi AI khi chưa đăng nhập | không giới hạn | 60 lượt/giờ/IP (chỉnh được) | Playwright, giới hạn 3 để thử |

# 4. Lỗi → nguyên nhân → sửa → kiểm chứng

| Mã | Triệu chứng | Nguyên nhân gốc | Sửa / chống tái diễn | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | Vitest thoát mã 1 dù 830 đạt | Test dựng app thật nhưng thiếu IndexedDB; báo cáo cũ chỉ đọc số đạt | Kho IndexedDB giả trong test; ghi “kiểm mã thoát” ở TIEP-THEO | HM-01 đạt V2 |
| F-14 (mới) | IndexedDB chặn → lỗi chưa bắt, danh sách không “sẵn sàng” | useDocs không bắt lỗi; open() giữ lời hứa bị từ chối | Bắt lỗi, mở với danh sách rỗng + toast riêng; 3 test | HM-15 đạt V3 |
| F-04 | 13 hàm AI dùng không cần đăng nhập, không giới hạn | Không có cổng chung | Giới hạn theo IP (Q1 = b) + thông báo đúng; 10 test | HM-03 đạt V3 |
| F-06 | Thanh công cụ gãy hàng ở mọi cỡ | 8 nút trong lưới 7 ô (ô thứ 7 chứa 2 nút) | Lưới 8 cột; script kiểm 4 cỡ | HM-04 đạt V3 |
| F-07 | 78 vùng chạm < 40 px | Button/Input/Switch dùng chung nhỏ + chip tự dựng | Button/Input cao 40 px, công tắc 44 px vô hình; script đếm | HM-05 đạt V3 |
| F-11 | Nghi stale closure (7 cảnh báo hook) | Đọc từng cái: không có lỗi thật; 2 sửa an toàn, 4 báo giả giữ có lý do | Sửa lint/ghi chú, không đổi hành vi | HM-06 đạt V3 |
| F-09 | Nhận chữ lỗi im lặng + pageerror | ocr() thoát khi TẤT CẢ trang lỗi; Worker nổ importScripts | Kiểm gói trước khi dựng Worker; báo lỗi; 6 test | HM-07 đạt V3* |
| F-10 | Không báo bản mới, cache cũ tồn đọng | sw.js không đổi byte; install nuốt lỗi; đổi VERSION thuần sẽ xoá gói OCR | VERSION theo ?v=<build>, giữ gói OCR, dọn cache; 9 test | HM-08 đạt V3 |
| F-12 | Gói tải nặng | Chỉ màn Công cụ nạp sớm node-forge + pdf-lib | Nạp lười ký số + tải trước khi rảnh; test cấm import tĩnh | HM-09 đạt V3 |
| F-13 | 13 mục cũ dở dang | Tiến độ không cập nhật khi bước sau xong | Rà từng mục; cập nhật tien-do.json | HM-13 đạt V1 |
| F-02 | Cài đặt không tái lập | Không khai báo @testing-library/dom; không có script kiểm tra tổng | Khai báo + script check; bun.lock khớp (Q2) | HM-17 đạt V2 |
| R6.1e | Khối đỏ số trang ở mép bị ép đen → cổng R6.1 trượt | Lượt inkDeepen thứ hai gamma 2,2 (đo từng bước) | Giữ khối màu bão hòa Ở DẢI MÉP (sàn 0,6/lượt); 4 test; loại 2 hướng sai | HM-11 đạt V3 (một phần) |
| F-03 | “Thiếu xin lưu trữ bền vững” | SAI: app đã có persist.ts (grep chuỗi cứng bỏ sót) | Không đổi mã; hủy HM-02 | Hủy |

* HM-07: phần báo lỗi đạt V3; tiêu chí “OCR chạy ngay lần đầu khi mất mạng” chưa đạt vì không tự lưu gói (câu hỏi Q4).

Bài học quy trình: bốn phát hiện của giai đoạn phân tích (F-03, F-09, F-11, F-12) sai hoặc chỉ đúng một phần khi kiểm lại bằng cách chạy thật hoặc đọc mã — từ HM-02 trở đi mọi hạng mục đều kiểm lại phát hiện trước khi sửa.

# 5. Điều chỉnh so với đề án v1.0

Hủy HM-02 (F-03 sai). Thêm HM-15 (từ F-14, đã xong), HM-16 (từ nhóm S11; đóng theo Q5=a), HM-17 (Q2, đã xong), HM-18 (dò mép giấy ảnh mặt bàn tối; hoãn chờ Q6).

HM-07 đổi tên thành “báo rõ khi không tải được gói nhận chữ” (không tự lưu gói); HM-09 đổi tên “bỏ ~0,7 MB nạp sớm ở màn Công cụ”.

Mục 5, 7, 8, 9 của v1.0 nêu F-03/HM-02 và số liệu hiệu năng cũ: thay bằng Mục 2–4 của bản này.

Thực hiện liên tục trong một cuộc hội thoại dài, đóng 12 ZIP (ước tính v1.0: 2–4 phiên thực thi); chi phí ngữ cảnh thực tế từng hạng mục không đo được nên chưa hiệu chỉnh ước tính.

# 6. Hệ quả cần biết

| Thay đổi | Hệ quả / giới hạn |
| --- | --- |
| Button/Input cao hơn 4–8 px trên toàn app (HM-05) | Mới kiểm hình vài màn + tràn ngang; chưa soi từng màn (Chỉnh tay, Ký/Vẽ, hộp thoại), chưa máy thật |
| Giới hạn AI (HM-03) | Bộ đếm trong bộ nhớ từng bản chạy máy chủ: chặn lạm dụng cơ bản, không phải hạn mức chính xác; chung IP chung hạn mức; chưa miễn trừ người đã đăng nhập; con số 60 do mình chọn |
| Service worker theo bản build (HM-08) | Mỗi bản phát hành hiện toast “Đã có bản mới” một lần; nên đặt BUILD_ID/GITHUB_SHA; chưa thử nâng cấp từ SW cũ thật ở trình duyệt |
| Ký số tải trước khi rảnh (HM-09) | ~650 KB tải nền sau 4 giây ở màn Công cụ (trừ khi bật tiết kiệm dữ liệu) |
| Kiểm chứng | Toàn bộ trên Chromium + localhost/giả lập; chưa Cloudflare thật, Safari/Firefox, máy Android/iPhone thật, AI thật |
| Lưu trên GitHub | Chưa commit/đẩy lên nhánh (thao tác bị từ chối một lần, chờ bạn cho phép); toàn bộ nằm trong các ZIP |

# 7. Lỗi và việc còn mở

| Mã | Nội dung | Mức | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| F-02 | bun.lock không dùng được ngoài Lovable (registry 403) | P3 | Đã khai báo @testing-library/dom + script (HM-17); bun.lock sửa tay 1 dòng, chưa chạy bun install đầy đủ |
| F-05 | Mật khẩu liên kết chia sẻ không giới hạn số lần thử | P3 | Chưa làm (rủi ro thấp: mã 22 ký tự + PBKDF2) |
| F-08 / HM-10 | Màn rộng chỉ dùng cột 430 px | P3 | Đề xuất tùy chọn — làm nếu bạn muốn |
| S11 / HM-16 | Độ nghiêng dòng chữ cấp ô: nửa trên tối đa 2,25° (chỉ tiêu 0,5°); mắt thường thấy thẳng | P3 | Đã chấp nhận (Q5=a); mở lại nếu máy thật thấy chữ nghiêng |
| TD-07 | Hộp chữ ký/bảng chưa có nguồn cho cảnh báo cắt | P3 | Mở ở docs/NO-KY-THUAT.md |
| HM-11 / HM-18 | 5 ca NB còn trượt cổng R6.1: app không dò được mép giấy, góc trên-trái là mặt bàn tối | P3 | Chờ Q6 |
| R6.2 / HM-12 | So OCR với CamScanner | P2 | Chờ ảnh Cam cùng trang + tesseract tiếng Việt |
| R6.4 / HM-14 | Thử máy thật; V0 (ảnh 12 MP), S12c (AI thật), UI Chẩn đoán | P2 | Chờ bạn |
| Khác | OCR nền sau khi quét vẫn im lặng khi lỗi (theo thiết kế); thao tác lưu khi IndexedDB bị chặn vẫn báo lỗi chung; 10 cảnh báo react-refresh | P3 | Ghi nhận, chưa xử lý |

# 8. Quyết định cần bạn chốt

| Mã | Câu hỏi | Trạng thái / đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Xác nhận | Xác nhận đề án v1.2 và danh sách điều chỉnh ở Mục 5 | Chờ bạn |
| Q2 | Sửa package.json (khai báo @testing-library/dom, script check) | ĐÃ CHỐT 13/10: có → HM-17 xong |
| Q3 | R6.1e: sửa bộ lọc hay sửa cổng đo | ĐÃ CHỐT 13/10: (a) sửa bộ lọc → HM-11 xong (phạm vi này) |
| Q4 | Tự lưu gói nhận chữ trong app? | ĐÃ CHỐT 13/10: không |
| Q5 | Độ nghiêng dòng chữ | ĐÃ CHỐT 13/10: (a) chấp nhận → HM-16 đóng |
| Q6 (mới) | 5 ca NB còn trượt vì không dò được mép giấy: (a) chấp nhận; (b) HM-18 cải thiện dò mép ảnh tạp chí/mặt bàn tối (cỡ M, rủi ro đụng dò khung); (c) nới cổng bỏ qua điểm ngoài mép giấy | MỞ — đề xuất (a), rồi xem HM-14 (máy thật) |
| Khác | Mức 60 lượt AI/giờ có phù hợp? Cho phép commit/đẩy lên nhánh GitHub? | MỞ |

# 9. Đề xuất bảo trì

Luôn kiểm cả mã thoát: npx vitest run (phải 0), npx tsc --noEmit, npx vite build; lint thật: npx eslint . --rule 'prettier/prettier: off' (kỳ vọng 1 lỗi tệp tự sinh + 10 cảnh báo).

Mỗi bản phát hành đặt BUILD_ID (hoặc dựa GITHUB_SHA) để service worker cập nhật đúng; theo dõi biến AI_RATE_LIMIT_PER_HOUR.

Dùng các script kiểm bằng trình duyệt trong scripts/playwright/ (thanh công cụ, vùng chạm, ký số, OCR mất mạng, cập nhật SW, giới hạn AI, tải trang) trước khi phát hành.

Không chạy scripts/dong-bo-tien-do.py khi chưa đọc: nó ghi đè TIEP-THEO.md.

Khi một phát hiện ghi “thiếu X”, tìm theo tên chức năng trên toàn mã (kể cả import động) trước khi lập hạng mục.

Thử trên điện thoại thật theo 12 tình huống B13 (R6.4) và chú ý bố cục sau thay đổi Button dùng chung.

# 10. Vận hành và điểm hoàn tác

Mỗi hạng mục có một ZIP đầy đủ mã nguồn, HANDOVER.md, backlog.json, bằng chứng và đề án hiện hành. ZIP khởi tạo GIAYTO_P01_KHOITAO_20261012.zip giữ bản gốc nguyên vẹn (checksum trong baseline/BASELINE.sha256). ZIP mới nhất luôn chứa trạng thái đầy đủ; có thể hoàn tác về bất kỳ ZIP trước.

| ZIP | Nội dung chính |
| --- | --- |
| P01_KHOITAO | Phân tích 10 tầng, đề án v1.0, bản gốc, baseline V3 |
| P02_HM01 / P03_HM02 | Bộ kiểm thử thoát mã 0 / hủy HM-02 (F-03 sai) |
| P04_HM15 / P05_HM04 | Bắt lỗi IndexedDB / thanh công cụ một hàng |
| P06_HM03 / P07_HM07 | Giới hạn AI / báo rõ khi không tải được gói nhận chữ |
| P08_HM08 / P09_HM06 | Service worker theo build / dọn lint |
| P10_HM05 / P11_HM09 | Vùng chạm ≥ 40 px / bỏ nạp sớm ở màn Công cụ |
| P12_HM13 / P13_DEAN_V11 | Rà 13 mục cũ / đề án v1.1 + báo cáo tổng |
| P14_Q2 / P15_HM11 | package.json + script check / giữ khối màu mép (R6.1e) |
| P16_DONGPHIEN (đi kèm bản này) | ZIP đóng phiên: tiến độ, nợ kỹ thuật, đề án v1.2, PROMPT_PHIEN_SAU |

# 11. Lịch sử bản đề án

| Bản | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 12/10/2026 | Bản đầu sau phân tích S0; được duyệt ngày 12/10/2026 (bằng “HM-01”) |
| v1.2 | 13/10/2026 | Cập nhật cuối phiên: HM-11, HM-17, HM-16 đóng, HM-18 hoãn, Q2–Q5 đã chốt, Q6 mở, số đo cổng R6.1; thay v1.1 |
| v1.1 | 13/10/2026 | Cập nhật kết quả 12 hạng mục, đính chính phát hiện, số đo trước/sau, việc còn mở, Q2–Q5; đã được bạn xác nhận 13/10 |